| 项目属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 合同管理系统 (HeTongGuanLiXitong) |
| 项目类型 | 课程设计 / 桌面端信息系统 |
| 开发语言 | Java (JDK 1.8) + Swing |
| 数据库 | Oracle Database 26ai Free |
| 启动日期 | 2026年6月4日 |
| 关闭日期 | 2026年6月___日 |
| 项目状态 | ✅ 已完成，可交付 |

──────────────────────────────────────────────────

| 需求编号 | 需求描述 | 优先级 | 要求 | 实际完成 | 达成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 起草合同 | A级 | 创建新合同 | ✅ 已实现 | 100% |
| F02 | 会签合同 | A级 | 多人会签 | ✅ 已实现 | 100% |
| F03 | 定稿合同 | A级 | 确定最终文本 | ✅ 已实现 | 100% |
| F04 | 审批合同 | A级 | 通过/拒绝 | ✅ 已实现 | 100% |
| F05 | 签订合同 | A级 | 正式签订 | ✅ 已实现 | 100% |
| F06 | 分配合同 | A级 | 指定负责人 | ✅ 已实现 | 100% |
| F07 | 合同查询 | A级 | 模糊查询 | ✅ 已实现 | 100% |
| F08 | 流程查询 | A级 | 流程追踪 | ✅ 已实现 | 100% |
| F09 | 客户管理 | A级 | 客户CRUD | ✅ 已实现 | 100% |
| F10 | 用户管理 | A级 | 用户CRUD+审核 | ✅ 已实现 | 100% |
| F11 | 角色管理 | A级 | 角色CRUD+权限 | ✅ 已实现 | 100% |
| F12 | 日志管理 | A级 | 日志查看 | ✅ 已实现 | 100% |
| B01 | 权限过滤 | B级 | 分配按权限筛选 | ✅ 已实现 | 100% |
| B02 | 内容权限 | B级 | 详情按权限显示 | ✅ 已实现 | 100% |
| B03 | 日期智能调整 | B级 | 快捷按钮+校验 | ✅ 已实现 | 100% |
| B04 | 用户审核 | B级 | 注册需审核 | ✅ 已实现 | 100% |
| C01 | 一键启动 | C级 | 自动检测+等待DB | ✅ 已实现 | 100% |
| C02 | 操作日志 | C级 | 自动记录日志 | ✅ 已实现 | 100% |
| 合计 |  |  |  | 18/18 | 100% |

| 扩展需求 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 管理员自保护 | 不能取消自身管理员权限 | ✅ 已实现 |
| 日期最小值限制 | 结束时间≥开始时间+1天 | ✅ 已实现 |
| 定稿自动加载内容 | 选中首行自动填充 | ✅ 已实现 |
| 添加用户时分配角色 | 注册时可选择角色 | ✅ 已实现 |
| 数据库兼容性迁移 | 自动添加status列 | ✅ 已实现 |
| 登录失败精准提示 | 区分3种失败场景 | ✅ 已实现 |
| 按钮文字可见性 | 彩色背景+黑色文字 | ✅ 已实现 |

──────────────────────────────────────────────────

| 序号 | 交付物 | 路径 | 数量 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maven项目配置 | pom.xml | 1个 | ✅ 已交付 |
| 2 | 数据库初始化脚本 | src/main/resources/sql/init.sql | 1个 | ✅ 已交付 |
| 3 | 数据库启动脚本 | doc/start.bat | 1个 | ✅ 已交付 |
| 4 | 应用启动入口 | src/.../App.java | 1个 | ✅ 已交付 |
| 5 | 工具类 | src/.../util/DBUtil.java | 1个 | ✅ 已交付 |
| 6 | 实体类 | src/.../entity/*.java | 10个 | ✅ 已交付 |
| 7 | 数据访问类 | src/.../dao/*.java | 10个 | ✅ 已交付 |
| 8 | 业务服务类 | src/.../service/*.java | 6个 | ✅ 已交付 |
| 9 | 主界面类 | src/.../view/{App,LoginFrame,RegisterFrame,MainFrame}.java | 4个 | ✅ 已交付 |
| 10 | 功能面板类 | src/.../view/panel/*.java | 13个 | ✅ 已交付 |
| 代码总计 |  |  | 47个源文件 | ✅ 全部交付 |

| 序号 | 文档名称 | 路径 | 状态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | README项目说明 | doc/README.md | ✅ 已交付 |  |
| 2 | 项目启动报告 | doc/项目启动报告.md | ✅ 已交付 |  |
| 3 | 需求分析报告 | doc/需求分析报告.md | ✅ 已交付 |  |
| 4 | 设计报告 | doc/设计报告.md | ✅ 已交付 |  |
| 5 | 测试报告 | doc/测试报告.md | ✅ 已交付 |  |
| 6 | 使用手册 | doc/使用手册.md | ✅ 已交付 |  |
| 7 | 项目关闭报告 | doc/关闭报告.md | ✅ 已交付 |  |
| 文档总计 |  |  | 7份 | ✅ 全部交付 |

以下位置需要在最终交付前补充实际截图：

| 文档 | 截图位置 | 截图内容 |
| --- | --- | --- |
| README | - | （可选）系统整体截图 |
| 启动报告 | ER图 | 数据库实体关系图 |
| 需求分析 | 用例图 | 系统用例图 |
| 需求分析 | 分配合同界面 | 权限过滤效果 |
| 需求分析 | 定稿合同界面 | 自动加载内容 |
| 需求分析 | 用户管理界面 | 待审核+用户列表 |
| 需求分析 | 合同流程状态图 | 状态流转图 |
| 需求分析 | 合同查询对比 | 管理员vs普通用户 |
| 设计报告 | 系统架构图 | 分层架构 |
| 设计报告 | 核心类图 | UML类图 |
| 设计报告 | ER图 | 数据库ER图 |
| 设计报告 | 启动流程图 | 活动图 |
| 设计报告 | 状态机图 | 合同状态机 |
| 设计报告 | 登录界面 | UI截图 |
| 设计报告 | 主界面 | UI截图 |
| 设计报告 | 各面板布局 | UI截图 |
| 测试报告 | Screenshot-01~18 | 共18张测试截图 |
| 使用手册 | 各章节 | 约15张操作截图 |
| 合计 |  | 约40+个截图位置 |

──────────────────────────────────────────────────

| 指标 | 数量 |
| --- | --- |
| Java源文件总数 | 47个 |
| 代码总行数（约） | ~8000行 |
| 数据库表数量 | 10张 |
| 数据库序列数量 | 11个 |
| 功能点总数 | 12个（A级） |
| 预定义角色数 | 5个 |
| 预定义功能数 | 12个 |
| GUI窗口/面板数 | 17个（4窗口 + 13面板） |

| 维度 | 计划 | 实现 | 覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级功能 | 12 | 12 | 100% |
| B级功能 | 4 | 4 | 100% |
| C级功能 | 2 | 2 | 100% |
| 总计 | 18 | 18 | 100% |

──────────────────────────────────────────────────

| 亮点 | 说明 |
| --- | --- |
| 三层MVC架构 | View-Service-DAO清晰分离，便于维护和扩展 |
| RBAC权限模型 | User-Role-Function三级授权，灵活可控 |
| 一键启动 | 自动检测DB、自动初始化、自动迁移、自动等待就绪 |
| 数据库兼容性 | ALTER TABLE自动迁移，新旧版本无缝升级 |

| 亮点 | 说明 |
| --- | --- |
| 用户审核流程 | 注册→待审核→通过/拒绝→登录，完整闭环 |
| 合同全流程 | 起草→分配→会签→定稿→审批→签订，六步完整链路 |
| 权限内容控制 | 不仅控制菜单可见性，还控制数据内容可见性 |
| 日期智能校验 | 多重校验（失焦/按钮/提交），自动修正+最小值保护 |
| 管理员自保护 | 防止误操作导致无管理员的安全机制 |

| 亮点 | 说明 |
| --- | --- |
| 精准错误提示 | 登录失败区分3种原因，每种给出不同提示 |
| 快捷操作 | 日期半年/一年快捷按钮，减左加右符合直觉 |
| 自动填充 | 定稿时自动加载原文和会签意见，减少重复操作 |
| 视觉优化 | 彩色按钮、分区边框、状态标签等增强辨识度 |

──────────────────────────────────────────────────

| 问题 | 原因 | 解决方案 | 经验教训 |
| --- | --- | --- | --- |
| Swing按钮颜色渲染异常 | Windows外观下setOpaque不够 | 同时设置setContentAreaFilled(true) | Swing自定义UI需了解底层绘制机制 |
| Oracle JDBC URL格式 | SID vs Service Name混淆 | 使用 //host:port/service_name 格式 | Oracle PDB连接必须用Service Name |
| 数据库schema变更 | 后加status列导致旧数据不兼容 | 启动时自动ALTER TABLE迁移 | 向后兼容设计很重要 |
| 权限粒度控制 | 初期只做了菜单级别权限 | 增加了内容级别的权限控制 | 权限设计要从一开始就考虑多层 |

| 改进点 | 现状 | 改进方向 |
| --- | --- | --- |
| 密码安全 | 明文存储 | MD5/BCrypt加密存储 |
| 单元测试 | 缺少自动化测试 | 引入JUnit编写测试用例 |
| SQL注入防护 | 使用PreparedStatement（已做） | 可进一步引入MyBatis/Hibernate ORM |
| 附件上传功能 | 表已预留但功能未实现 | 完成文件上传和下载功能 |
| 数据导出 | 不支持 | 增加Excel/PDF导出功能 |
| 国际化 | 中文硬编码 | 使用ResourceBundle支持多语言 |

──────────────────────────────────────────────────

[ ] 定期备份Oracle数据库（建议每周一次）

[ ] 监控日志表大小，定期清理过期日志

[ ] 关注Oracle 26ai Free的版本更新和安全补丁

| 优先级 | 功能 | 预计工作量 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 密码加密存储 | 小 |
| P0 | 单元测试覆盖 | 中 |
| P1 | 合同附件上传/下载 | 中 |
| P1 | 数据导出（Excel） | 中 |
| P2 | 个人中心（修改密码/个人信息） | 小 |
| P2 | 合同模板管理 | 中 |
| P3 | 多语言支持 | 大 |
| P3 | 审批流程可配置化 | 大 |

──────────────────────────────────────────────────

| 交付项 | 数量 | 确认 |
| --- | --- | --- |
| 源代码文件 | 47个 | □ 已确认 |
| 数据库脚本 | 2个 | □ 已确认 |
| 项目文档 | 7份 | □ 已确认 |
| 功能需求 | 18/18 全部实现 | □ 已确认 |
| 编译通过 | BUILD SUCCESS | □ 已确认 |
| 数据库连通 | Oracle 26ai Free | □ 已确认 |

本项目 "合同管理系统" 已按照需求规格说明书完成全部开发和测试工作：

✅ 功能完整性：12个A级 + 6个BC级需求全部实现，达成率100%

✅ 代码质量：三层架构清晰，注释完整，编译零错误

✅ 文档齐全：7份项目文档 + 40+截图预留位置

✅ 可运行性：一键启动，数据库自动初始化和迁移

✅ 安全性：RBAC权限控制 + 管理员自保护 + 内容权限隔离

项目状态：已关闭，可交付验收。

──────────────────────────────────────────────────

项目负责人签字： _______________　　日期： 2026年6月___日

指导教师签字： _______________　　日期： 2026年6月___日

验收方签字： _______________　　日期： 2026年6月___日